气动潜孔锤钻进技术在水文水井工程中的应用

李建平 

甘肃省地矿局水勘院（地址：甘肃省张掖市张火路203号  734000）

    作者简介：李建平，性别：男、职称：探矿工程工程师、出生年月：1958年5月、1989年6月毕业于中国地质大学探矿工程系、现从事钻探和钻探安全管理工作。（联系电话：13830692718）
摘要：本文介绍了气动潜孔锤钻进技术在水文水井工程施工中的实践经验，并对气动潜孔锤钻进技术的应用效果进行了分析。
关键词：气动潜孔锤钻进  供水勘察   实钻应用效果

我院在某煤矿矿区供水勘察项目中，在现有设备条件下，在不增加大型空压机的情况下，引进气动潜孔锤钻进技术，取得了较好的技术经济效益。潜孔锤钻进完成钻孔4个，进尺257.19米，单孔涌水量达到300-600方/日，获得了单孔最高台效1321.3米，平均台效1049.8米，最高机械钻进12.60m/h，平均机械钻速2.87米，最高台班效率27.49米/台班的好成绩。
1、地层概况
覆盖层为砂砾碎石层，厚度为2—8米，基岩地层为片岩，片麻岩、片麻花岗岩，岩石级别为5—8级，钻孔主要布置在断裂破碎带和风化壳裂隙层中，静止水位在4—12米之间。
2、设备配备
    2.1、SPC-300H钻机2台，1台钻进，1台备用；DPP—100型汽车钻机1台，用于抽水；

2.2、YW9/7空压机3台，2台钻进，1台抽水；

2.3、J-150B潜孔锤2套，配备Ф194mm球齿潜孔钻头；
2.4、Ф89mm钻杆。
3、施工工艺确定
3.1、钻孔结构：开孔口径Ф350mm，终孔口径194mm，孔深55—80米；
3.2、成井工序：完整地层的钻孔裸眼抽水，复杂地层的钻孔下入Ф127mm井管，缠丝间距2—3mm，填入6—10mm石英质砾料，用空压机、活塞联合洗井，抽水试验三个落程，分别稳定8、8、16h。上述工作结束后，拔管封孔。
3.3、覆盖层钻进：采用Ф350mm刮刀钻头空气钻进，钻穿覆盖层，下入9″孔口管，使之居中座实在基岩上，管外用粘土围填。
[image: image1]3.4、基岩钻进：利用J—150B潜孔锤，Ф194mm球齿潜孔钻头钻至终孔。钻具组合为（自上而下）110×110×7500主动钻机+Ф89mm钻杆+Ф190mm导正器+变丝接手+J-150B潜孔锤+Ф194mm球齿潜孔钻头。管路布置如图1所示。
1、空压机、2、1吋半高压胶管、3、送风三通、4、泡沫灌、5、2吋半高压胶管、
6、主动钻杆、7、转盘、8、孔口管、9、导正器、10、潜孔锤、11、球齿潜孔钻头
4、空气潜孔锤钻进技术参数
4.1、钻压：钻压一般取12～ 18kN ,当钻杆重量达不到推荐压力时, 使用钻铤加压来提高钻进压力。

4.2、转速：主要根据岩石性质、钻头直径、冲击器的冲击功、冲击频率来确定。一般直径在200mm 左右的钻孔，中硬地层20－30r/min、硬岩层10－20r/min。

4.3、风量：与钻杆和孔壁之间的环状间隙有关。为了充分发挥空气压缩机的功效，应尽量缩小钻杆与孔壁之间的环状间隙。加大钻杆外径也是减小环状间隙的有效途径。我们所选用两台YW9/7空压机并联使用，最大风量只能达到18Mm3/min。

4.4、风压：根据所用空压机和钻孔结构计算。配用YW9/7空压机, 最大风压只能达到0.7MPa。
5、实钻应用效果
5.1、断裂破碎带地层中实钻效果
1#孔、2#孔布置在大断裂破碎带地层上，主要岩层为破碎片岩、片麻破碎，可钻性级别为5—6级。1#孔于3月9日开钻，进尺很快，4.7—4.9米的单根20分钟就钻完，而且排岩正常，孔内干净，但是钻对孔深24.8m后，由于地层严重破碎，造成孔内开始坍塌，坍塌物难以排出，此时，采取了注泡沫液吹孔的方法，排出了大量坍塌物，但是孔内继续坍塌，沉淀物达6米多。又采取了向孔内注水，下出水管和风管并列式空压机冲孔的方法，吹出的坍塌物达1立方米之多，吹出的最大岩块粒径达30mm。拔出管子后，孔内沉淀还是6米多，潜孔锤钻进初试受阻 ，3月12日被迫终孔，终孔孔深32.85米。接着迁入2#孔施工，3月13日开钻，钻至孔深28.5米后又遇到相同的情况—孔内坍塌无法钻进，被迫改用泥浆护壁，合金钢粒混合钻进方法钻进。钻至孔深76.66米终孔。两孔施工时间11天，进尺109.5m，平均台效298.6m。这两个孔的施工由于地层复杂，加之在摸索中经验不足，效率很低。

从实钻来看，潜孔锤钻进无护壁功能，而且对孔壁具有一定的破坏作用，所以我们认为潜孔锤钻进不适应在极破碎的地层中钻进。总结教训后，我们决定用泥浆回转钻进施工断裂破碎带上的钻孔，用潜孔锤钻进施工较完整的风化壳裂隙地层的钻孔。
5.2、较完整地层中实钻效果
   岩层为片麻岩、片麻花岗岩，可钻性级别为7—8级。在这里布置的钻孔有3#、4#、9#、10#四个钻孔。这四个钻孔于3月23日开钻，4月10日结束，中途设备损坏停修5天，实际施工13天，进尺257.19米，潜孔锤钻进进行的较顺利，钻进能力最大孔深达到77.3米，钻入水下65米，此时空压机压力剧增，气流循环中断，潜孔锤停止工作。从实效来看，遇到的问题有：一是潜孔锤钻进到潮湿弱含水层时，钻屑形成泥团，难以返上来，此时应勤提动钻具强风吹孔，还需要从供风道路中送水或送泡沫液进行钻进，使岩屑充分排出。如果此时孔内岩屑过多，会发生“泥领”糊钻现象。当钻进到大厚度含水层后，排岩屑就不成问题了，钻进中孔内的水携带岩屑能一起排出孔口；二是随着孔深的增加，孔内涌水量的增大，钻速将逐渐下降。孔深与钻速的关系曲线如图2所示。

[image: image2.jpg]Bl g e AT EE




通过对曲线的统计计算，50米以上孔段平均机械钻速是3.88m/h，50米以下孔段平均机械钻速是1.43m/h，50米以下段钻速比50米以上段钻速下降171%。分析其原因主要是下部地层较上部地层坚硬，我们所配备的空压机从风量和风压来看都不能完全满足钻进需要，所以随着钻孔的延伸，孔内涌水量的增大，潜孔锤背压增高，管路中压力损失也增加，使潜孔锤冲击力下降，造成钻速下降。但是从总体效率的情况来看，潜孔锤钻进效率是比较高的。潜孔锤钻进效率见表1。
潜孔锤钻进效率表                  表1

	孔号
	岩石

名称
	可钻性

级别
	钻孔
口径
(mm)
	进尺

（m）
	纯钻
时间
(h)
	平均
机械钻速(m/h)
	最高机械钻速(m/h)
	台月
效率
（m）
	最高台班效率

(m/台班)

	3#
	片麻岩

片麻花岗岩
	7—8
	194
	62.44
	17:40
	3.53
	10.50
	1248.8
	23.17

	4#
	
	
	
	63.44
	23:15
	2.73
	12.60
	1321.3
	27.49

	9#
	
	
	
	54.01
	28:.00
	1.93
	5.20
	707.7
	12.98

	10#
	
	
	
	77.30
	20:40
	3.74
	11.50
	1056.7
	25.73

	合    计
	257.19
	89:35
	2.87
	
	1049.8
	


在同一地区破碎带上泥浆回转钻进效率见表2。

泥浆回转钻进效率表                表2
	孔号
	岩石

名称
	可钻性

级别
	钻孔
口径
(mm)
	进尺

（m）
	纯钻
时间
(h)
	平均
机械钻速(m/h)
	最高机械钻速(m/h)
	台月
效率
（m）
	最高台班效率
(m/台班)

	5#
	片岩

片麻岩
	5—6
	190
	63.78
	74:00
	0.90
	2.49
	273.3
	7.62

	7#
	
	
	
	72.00
	44:40
	1.61
	3.52
	664.6
	12.92

	8#
	
	
	
	75.58
	54:55
	1.37
	3.15
	358.9
	11.65

	合    计
	211.36
	174:15
	1.17
	
	396.1
	


从表1、表2可以看出，潜孔锤钻进与同地区泥浆回转钻进相对比在岩石级别高Ⅱ级的条件下，平均机构钻速提高145.3%，台月效率提高165%。而且潜孔锤钻进节省了洗井时间，成井质量也好，缩短施工周期，提高了经济效益。

6、几点认识
6.1、气动潜动锤钻进技术适应于在较完整的基岩地层中钻进，效率是较高，而在极破碎地层中钻进需要研究解决好护壁问题，才能充分应用好这项技术。

6.2、应用气动潜孔锤钻进，省去了挖泥浆池、搅泥浆，维修水泵等辅助时间，提高了纯钻进时间。实现了当天搬迁，当天开钻，缩短了施工周期，从而降低了成本。

6.3、依靠科技进步，应用新技术，是发展生产力的重要途径，气动潜孔锤钻进技术在煤矿矿区水文勘察项目中的应用是成功的，它使钻进效率成倍提高，钻探成本降低，而且钻孔不易斜，实现了在钻进中连续收集岩屑，准确判断地层变化情况，不堵塞含水层成井质量好，使水文资料更加准确。综合效率显著。      
10     20   30    40   50   60   70    80                   





 2    4    6    8    10   12   14  16   18   20   22   24   26   28





图2 孔深与钻速关系图





纯钻时间t





孔深m





3#孔








4#孔





9#孔





10#孔








PAGE  
6

