二级建造师执业资格考试大纲（完整版）（水利水电工程专业）（2009年版）

　　※2F300000　水利水电工程管理与实务
　　※2F310000　水利水电工程技术
　　※2F311000　水利水电工程建筑物及建筑材料
　　※2F311010　水和水电工程建筑物的类型及组成
　　2F311011　掌握水利水电工程等级划分及特征水位

　　2F311012　掌握土石坝与堤防的构造及作用

　　2F311013　掌握水闸的组成及作用

　　2F311014　熟悉混凝土坝的构造及作用

　　2F311015　熟悉泵站的布置及水泵的分类

　　2F311016　熟悉水电站的组成及作用

　　2F311017　熟悉渠系建筑物的构造及作用

　　※2F311020　水利水电工程勘察与测量
　　2F311021　掌握水利水电工程施工放样

　　2F311022　掌握测量仪器的使用

　　2F311023　了解工程地质和水文地质的条件与分析

　　※2F311030　水利水电工程建筑材料
　　2F311031　掌握建筑材料的类型和特性

　　2F311032　掌握混凝土的分类和质量要求

　　2F311033　掌握胶凝材料的分类和用途

　　2F311034　掌握外加剂的分类和应用

　　2F311035　掌握钢材的分类和应用

　　2F311036　了解土工合成材料的分类和应用

　　※2F312000　水利水电工程施工导流
　　※2F312010　导流
　　2F312011　掌握导流标准

　　2F312012　掌握导流方法

　　2F312013　掌握围堰的类型及施工要求

　　2F312014　掌握汛期施工险情判断与抢险技术

　　※2F312020　截流
　　2F312021　掌握截流方法

　　2F312022　熟悉龙口布置和截流材料的选择

　　※2F313000　水利水电工程主体工程施工
　　※2F313010　土石方开挖工程
　　2F313011　掌握土方开挖技术

　　2F313012　掌握石方开挖技术

　　※2F313020　地基与基础工程
　　2F313021　掌握地基开挖与清理

　　2F313022　熟悉地基处理技术

　　2F313023　了解灌浆技术

　　※2F313030　土石坝和堤防工程
　　2F313031　掌握料场规划

　　2F313032　掌握土方填筑技术

　　2F313033　掌握石方填筑技术

　　2F313034　熟悉防渗加固技术

　　※2F313040　混凝土工程
　　2F313041　掌握模板制作与安装

　　2F313042　掌握钢筋制作与安装

　　2F313043　掌握混凝土拌合与运输

　　2F313044　掌握混凝土浇筑与温度控制

　　2F313045　掌握分缝与止水的施工要求

　　2F313046　了解混凝土工程加固技术

　　※2F313050　水利水电工程机电设备及金属结构安装工程
　　2F313051　了解水利水电工程机电设备分类及安装要求

　　2F313052　了解水利水电工程金属结构分类及安装要求

　　※2F313060　水利水电工程施工安全技术
　　2F313061　掌握水利水电工程施工现场安全要求

　　2F313062　掌握水利水电工程施工用电要求

　　2F313063　掌握水利水电工程高空作业要求

　　2F313064　掌握水利水电工程土建工种安全操作要求

　　※2F320000　水利水电工程施工管理实务
　　※2F320010　水利工程建设程序
　　2F320011　熟悉水利工程建设项目的类型和建设阶段划分

　　2F320012　熟悉水利工程施工准备阶段的工作内容

　　2F320013　熟悉水利工程建设实施阶段的工作内容

　　2F320014　熟悉病险水库除险加固工程的建设要求

　　2F320015　了解水利工程建设项目管理“三项”制度

　　※2F320020　水利水电工程施工组织设计及施工进度计划
　　2F320021　掌握水利水电工程施工组织设计编制的依据与内容

　　2F32002Z　掌握水利水电工程临时设施设计的要求

　　2F320023　掌握水利水电工程施工总布置的要求

　　2F320024　掌握水利水电工程施工进度计划与进度保证措施

　　2F320025　掌握水利水电工程施工期环境保护

　　※2F320030　水利水电工程造价与成本管理
　　2F320031　掌握水利水电工程工程量计算的规则

　　2F320032　掌握水利工程概（估）算费用构成

　　2F320033　掌握水利工程概（估）算基础单价的编制

　　2F320034　掌握水利工程概（估）算工程单价的编制

　　2F320035　了解水力发电工程概（估）算编制的要求

　　※2F320040　《堤防和疏浚工程施工合同范本》的内容
　　2F320041　掌握发包人与承包人的义务和责任

　　2F320042　掌握质量条款的内容

　　2F320043　掌握进度条款的内容

　　2F320044　掌握工程结算的内容

　　2F320045　掌握变更与索赔的处理方法与原则

　　※2F320050　水利水电工程施工招标投标
　　2F320051　掌握水利水电工程施工招标与投标的要求

　　2F320052　掌握水利水电工程施工开标、评标与中标的要求

　　2F320053　掌握水利水电工程施工分包的要求

　　2F320054　了解《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的内容

　　※2F320060　水利水电工程质量管理
　　2F320061　掌握水利工程项目法人质量管理的内容

　　2F320062　掌握水利工程施工单位质量管理的内容

　　2F320063　掌握水利工程质量事故分类与事故报告的内容

　　2F320064　掌握水利工程质量事故处理的要求

　　2F320065　熟悉水利工程监理单位质量管理的内容

　　2F320066　熟悉水利工程质量监督的内容

　　2F320067　了解水力发电工程质量管理的要求

　　※2F320070　水利水电工程施工质量评定
　　2F320071　掌握水利水电工程项目划分的原则

　　2F320072　掌握水利水电工程施工质量检验的要求

　　2F320073　掌握水利水电工程施工质量评定的要求

　　2F320074　掌握水利水电工程单元工程质量等级评定标准

　　2F320075　掌握水利水电工程施工质量评定表的使用

　　※2F320080　水利水电工程建设安全生产管理
　　2F320081　掌握水利工程项目法人的安全生产责任

　　2F320082　掌握水利工程施工单位的安全生产责任

　　2F320083　掌握水利工程安全生产事故的应急救援和调查处理

　　2F320084　掌握水利工程勘察设计与监理单位的安全生产责任

　　2F320085　熟悉水利工程重大质量安全事故应急预案

　　2F320086　熟悉水利工程安全生产监督管理的内容

　　2F320087　熟悉水利工程文明建设工地的要求

　　2F320088　了解水利水电工程施工单位管理人员安全生产考核的要求

　　※2F320090　水利水电工程验收
　　2F320091　掌握水利工程验收的分类及要求

　　2F320092　掌握水利工程分部工程验收的要求

　　2F320093　掌握水利工程单位工程与合同工程完工验收的要求

　　2F320094　掌握水利工程阶段验收的要求

　　2F320095　掌握水利工程竣工验收的要求

　　2F320096　掌握堤防工程验收的要求

　　2F320097　掌握水利工程建设档案的要求

　　2F320098　熟悉小水电站工程验收的要求

　　2F320099　了解水力发电工程验收的要求

　　※2F320100　水利工程施工盟理
　　2F320101　掌握水利工程施工监理的工作方法和制度

　　2F320102　掌握水利工程施工实施阶段监理工作的内容

　　2F320103　掌握水利工程施工准备阶段监理工作的内容

　　2F320104　了解水利工程监理单位及其人员的要求

　　※2F330000　水利水电工程法规及相关知识
　　※2F331000　水利水电工程法规
　　※2F331010　《水法》与工程建设有关的规定
　　2F331011　掌握水工程实施保护的规定

　　2F331012　熟悉水资源规划方面的水工程建设许可要求

　　※2F331020　《防洪法》与工程建设有关的规定
　　2F331021　掌握在河道湖泊上建设工程设施的防洪要求

　　2F33102Z　掌握防汛抗洪方面的紧急措施

　　※2F331030《水土保持法》与工程建设有关的规定
　　2F331031　掌握修建工程设施的水土保持预防规定

　　※2F332000　水利水电工程建设强制性标准
　　※2F332010　《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）施工方面的内容
　　2F332011　掌握水利工程土石方施工的内容

　　2F332012　掌握水利工程混凝土施工的内容

　　2F332013　掌握水利工程混凝土防渗墙与灌浆施工的内容

　　2F332014　掌握水利工程堤防与碾压式土石坝施工的内容

　　2F332015　掌握水利工程水闸和小型水电站以及泵站施工的内容

　　2F332016　熟悉水利工程砌石施工的内容

　　※2F332020　《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）第二篇水力发电及新能源工程之3施工及验收的内容
　　2F332021　掌握水力发电工程地质与开挖的内容

　　2F33202Z　掌握水力发电工程施工组织的内容

　　2F332023　掌握水力发电工程水工混凝土施工的内容

　　2F332024　掌握水力发电工程碾压式土石坝施工的内容

　　※2F333000　水利水电工程注册建造师执业管理
　　2F333011　掌握水利水电工程注册建造师执业工程范围

　　2F333012　掌握水利水电工程注册建造师施工管理签章文件

　　2F333013　了解水利水电工程注册建造师执业工程规模标准

　　考试样题
　　一、选择题（请根据背景选择正确的答案。单项选择题每题1分，每题4个备选项，其中只有1个最符合题意。多项选择题每题2分，每题5个备选项，其中有2个或者2个以上符合题意，至少1个错项；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

　　【背景】施工单位承担某水闸工程施工，工程开工前，项目法人对该工程进行了项目划分并报质量监督机构确认。根据工程具体情况，施工单位对下游出水渠护坡工程进行了分包并报项目法人批准。水闸混凝土施工过程中，施工单位在改善混凝土和易性及闸墩混凝土温控防裂方面采取了相应措施，其中包括使用混凝土外加剂及加冰水拌合混凝土等。

　　【问题】

　　1．水泥混凝土拌合物的和易性包括（ 　）。
　　A．抗渗性
　　B．保水性
　　C．抗冻性
　　D．柔和性

　　答案：B

　　2．加冰水拌合混凝土，可以（ 　）。
　　A．减少混凝土发热量
　　B．降低混凝土入仓温度
　　C．加速混凝土散热
　　D．减少水泥用量

　　答案：B

　　3．施工过程中发生改变原设计底板高程的设计变更时，应报（ 　）批准。
　　A．监理单位
　　B．项目法人
　　C．原设计单位
　　D．原设计审批部门

　　答案：D

　　4．根据水利工程建设分包有关管理规定，应当对下游出水渠护坡工程项目进行监督和管理的单位是（ 　）。
　　A．承包单位
　　B．项目法人
　　C．监理单位
　　D．质量监督机构
　　E．设计单位

　　答案：C、D、E

　　5．根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007），本工程项目可划分为（ 　）。
　　A．分项工程
　　B．单位工程
　　C．分部工程
　　D．单元工程
　　E．单项工程

　　答案：B、C、D

　　二、案例题（本题20分。请根据背景材料，按要求作答）

　　某施工单位与项目法人签订了施工合同，合同工程量为1590m3，综合单价为650元／m3，合同工期为6个月。有关付款条件为：

　　（1）开工前项目法人应按合同总价的20％向施工单位支付工程预付款；

　　（2）项目法人自第一个月起，从施工单位的工程进度款中按5％的比例扣留工程质量保留金；

　　（3）当累计完成工程量超过合同工程量的30％时，自当月起至工程完工，工程预付款从工程进度款中按月平均扣回；

　　（4）施工中如遇物价调整，工程价款采用双方商定的价格调整系数结算。

　　施工单位每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见下表：

	月份　
	3　
	4　
	5　
	6　
	7　
	8　

	完成工程量（m3）　
	240　
	300　
	300　
	300　
	310　
	140　

	累计完成工程量（m3）　
	240　
	540　
	840　
	1140　
	1450　
	1590　


　　问题：（计算结果以万元为单位，并保留到两位小数）

　　1．合同总价为多少？工程预付款为多少？

　　2．工程预付款应从哪个月起扣？每个月应扣多少预付款？

　　3．施工过程中，遇到物价上涨，双方商定的价格调整系数为1.1.工程完工时（工程竣工验收前），工程实际价款为多少？

　　4．根据《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008），申请竣工验收前，项目法人应组织竣工验收自查，自查工作应由哪些单位的代表参加？

　　答案：

　　1．合同总价为：1590×650-1033500元=103.35万元；

　　工程预付款=103.35×20％=20.67万元。

　　2．第3、4两个月累计完成工程量占合同工程量的比例为：540÷1590=34％>30％；

　　故工程预付款应从4月份（或第二个月）起扣。

　　每月平均扣回工程预付款为：

　　20.67÷5=4.13万元。

　　3．工程实际价款为：

　　1590×650×1.1=1136900元=113.69万元。

　　4．根据《水利水电建设工程验收规程》（SL 223～2008），申请竣工验收前，项目法人应组织竣工验收自查。自查工作由项目法人主持，勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商以及运行管理等单位的代表参加。

