第八部分—工程经济与管理
1、 单选题

1、 勘察设计费属于建设项目中的（   ）?
A、 预备费；         B、工程建设其它费用；

C、建安工程费；      D、 引进技术和进口设备其它费；

答案：B

2、 我国工程项目总投资包括建筑安装工程费、投产前支出的其他投资费、流动资金和（ ）？

A、 施工管理费；     B、 设备投资费；

C、 设备安装费；      D、 进入核销投资的费用；

答案：B

3、 为获得预期利润而投放资本于国内或国外的企业行为被称为（   ）？

A、 工程项目总投资；   B、 工程项目投资；

C、 投资；             D、 固定资产投资；

答案：C

4、 岩土工程设计概算的编制方法有（    ）种？

A、 3种；    B、 2种；     C、 5种；    D、 4种；

答案：D

5、 组成材料预算价格的费用有（    ）？

①材料原料。  ②供销部门手续费。   ③采购保管费。   ④包装费。  ⑤场内运输费。

A、  ②③④⑤；     B、 ①③④⑤；     C、 ①②③④；     D、 ①②④⑤；

答案：C

6、 定额直接费是指完成某一项工程而直接消耗在该工程中的费用，下面那一项费用不属于定额直接费（    ）？

A、 人工费；    B、 材料费；    C、 施工机械使用费；    D、 夜间施工增加费；

答案：D

7、 施工单位在每月底计算班组工人劳动报酬时，需要结算每个班组的施工任务单，这时应采用（    ）？

A、 工程施工预算；B、工程设计概算；C、施工图预算；D、工程施工概算；

  答案：A

8、 基本建设程序可分为（    ）？

A、 设计、施工、竣工验收阶段；

B、 项目建设、设计、施工阶段；

C、 项目建议、可行性研究、设计、施工阶段；

D、 项目建议、可行性研究、编审设计任务书、设计、建设实施、竣工验收阶段；

答案：D

9、 工程项目的可行性研究阶段可分为规划设想阶段、初步可行性研究阶段、（    ）和评价与决策阶段？

A、 初步设计及总概算阶段；              B、 施工图设计阶段；

C、 修正总概算和施工图预算阶段；        D、 详细可行性研究阶段；

答案：D

10、工程项目使用阶段技术经济分析的内容为（    ）？

①采用新材料、新结构的技术经济分析。        ②生产设备的更新分析。

③技术改造的经济分析。                      ④关于施工组织方案的技术经济分析。

⑤技术发展的经济分析。                      ⑥关于施工工艺方案的技术经济分析。

A、 ①②③⑤；     B、 ②③⑤；      C、 ①③⑤⑥；     D、 ①⑤⑥；

答案：B

11、我国现行招标的主要方式有（    ）？

①公开招标。     ②邀请招标。     ③协议招标。

A、 ①②；     B、 ②③；     C、 ①③；     D、 ①②③；

答案：D

12、确定建筑安装工程造价、招标工程标底和投标报价，一般是以（    ）为依据？

A、 设计概算或概算定额；       B、 修正概算或概算定额；

C、 施工图预算或预算定额；     D、 施工预算或施工定额；

答案：C

13、下面那一条不属于投标报价的依据（    ）？

A、 招标文件；                                  B、 施工组织设计或施工方案；
C、 本企业施工组织管理水平及施工技术力量；      D、 本企业自有资金状况；

答案：D

14、岩土工程监理的对象是（    ）？

①岩土工程勘察单位。      ②岩土工程设计单位。      ③岩土工程施工单位。     

④岩土工程检测单位。      ⑤岩土工程监测单位。

A、①②③；     B、①③④；     C、①②③⑤；     D、①②③④⑤；

答案：C

15、根据《建筑工程质量管理条例》，以下哪些项目必须实行监理（    ）？

①未形成小区的住宅。                              ②中小型公用事业项目。 
③利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金项目。    ④国家重点建设项目。 
⑤国家规定必须实行监理的其它项目。

A、①②③④⑤；     B、②③④⑤；     C、③④⑤；     D、①③④⑤；

答案：C

16、岩土工程监理的主要工作目标（    ）？

A、 岩土工程合同管理和信息管理；

B、 岩土工程的投资控制、进度控制和质量控制；

C、 协调有关岩土施工单位间的工作关系；

D、 按着监理细则对岩土工程勘察、设计、监测、施工进行建设监理；

答案：B

17、《建筑工程勘察设计条例》中规定：下列建筑工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包（    ）？

①国家重点建设工程。             ②采用特定的专利或者专有技术的工程。

③建筑艺术造型有特殊要求的工程。  ④利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的工程。

⑤成片建设的住宅小区工程。          ⑥利用新工艺、新技术施工的工程。

A、 ②④⑤；     B、 ②③；     C、 ①④；     D、 ②③⑥；

答案：B

18、《建设工程质量管理条例》规定：依法对建设工程质量负责的单位是（    ）？

①施工单位。      ②监理单位。     ③设计单位。  
④勘察单位。      ⑤建设单位。

A、①②；     B、①②⑤；     C、①②③④⑤；     D、①②④；

答案：C

19、建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围承揽建设工程勘察、设计任务应责令停止其违法行为，并处以合同约定的勘察费、设计费（    ）的罚款，有违法所得的予以没收？

A、1倍以下；   B、2倍以下；   C、1倍以上2倍以下；   D、2倍以上；

答案：C

20、建设标准体系分为四个层次，层次表示标准间的主从关系，上层标准是下层标准内容的共性提升，上层标准制约下层标准。下列标准间制约关系正确的是（    ）？

A、 综合标准制约通用标准，通用标准制约专业基础标准，专业基础标准制约专用标准；

B、 综合标准制约专业基础标准，专业基础标准制约通用标准，通用标准制约专用标准；

C、 综合标准制约通用标准，通用标准制约专用标准，专用标准制约专业基础标准；

D、 综合标准制约专用标准，专用标准制约专业基础标准，专业基础标准制约通用标准；

答案：B

21、以下哪些项目属于强制性标准管理监督检查的内容（    ）？

①工程中采用的手册导则、指南的内容是否符合强制性标准的规定。

②工程中采用的计算机软件内容是否符合强制性标准规定。

③工程项目施工采用的施工管理方法是否符合强制性标准的规定。

④有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准。

⑤工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定。

⑥有关工程技术人员的职称条件是否满足强制性标准的规定。

⑦有关工程管理人员的配备是否满足强制性标准的规定。

A、①②④⑤；     B、①③⑤⑥⑦；     C、③⑤⑥⑦ ；    D、①②③④⑤；

答案：A

22、ISO9000系列标准和全面质量管理的共同之处为（    ）？

①以产品的产生、形成和实现的实施过程为对象。②运用其可以提高企业经济效益。

③运用于企业的内部管理。                    ④强调人在质量管理中的作用。

⑤开展QC 小组活动，且还要满足对外保证要求。⑥强调企业领导在管理中的重要作用。

A、①②④⑥；     B、①②③⑥；     C、①③④⑤⑥；     D、①②④⑤⑥；

答案：A

23、2000版ISO9000标准是由核心标准、其他支持标准和文件组成，其核心标准包括（  ）？

①ISO9000《质量管理体系基础和术语》。

②ISO9001《质量管理体系要求》。

③ISO9004《质量管理体系业绩改进指南》。

④ISO10012《测量控制系统》。

⑤ISO19011《质量和（或）环境管理体系审核指南》。

⑥ISO/TR10014《质量经济性管理指南》。

A、①②③⑤；     B、①②③⑥；     C、①②④⑤⑥；     D、①②③④⑥；

答案：A

24、有一个施工项目班子对工程项目管理采用直接管理，待一个项目完成后，项目班子不解散，直接转向下一个新的工程。这种项目管理的组织形式为（    ）？

A、矩阵式；     B、直线式；     C、部门控制式；     D、工作队式；

答案：B

25、全面推行项目管理，首先要选好项目经理。项目经理应具备思维敏捷、实践经验丰富、工作认真、坚持原则、具有丰富的业务知识及（    ）等？

A、 善于处理人际关系；            B、 具有初级以上职称；

C、 具有中级以上技术职称；        D、 具有副高级以上职称；

答案：A

26、某项工程岩土工程勘察、设计或咨询及相关专业工作中形成的主要技术文件应由（    ）签字盖章后生效？

A、 土木（岩土）工程师；            B、 注册土木（岩土）工程师；

C、 土木（岩土）高级工程师；        D、 土木（岩土）正高级工程师；

答案：B

27、注册土木（岩土）工程师的执业范围是（    ）？

①岩土工程勘察。    ②岩土工程设计。    ③岩土工程监理和咨询。 

④岩土工程治理、检测和监测。   ⑤环境工程与岩土工程有关的水文地质业务。

A、①③；     B、①③④；     C、①②③④；     D、①②③④⑤；

答案：D

28、 下列系列合同中，那一类合同与岩土工程无关（ ）？

A、建设工程勘察合同、水文地质勘察合同；工程测量合同；

B、岩土工程设计、治理、监测合同；

C、岩土工程监理合同、工程物探合同；

D、建筑工程设计合同；

答案：D

29、岩土工程勘察合同中的不可抗力因素不包括（ ）？

A、甲方或乙方的董事会（或法人代表）更换；

B、地震；C、台风；D、战争；

答案：A

30、岩土工程勘察合同中的那些费用由甲方和乙方协商确定（ ）？

A、地下水位观测费；B、技术成果费；

C勘察队伍的调遣费；D、误工费；

答案：C

31、那些部门不能对岩土工程合同实施监督（ ）？

A、各地的勘察设计情报网；B、各级政府的建设委员会；

C、银行；D、企业内部的职工代表大会；

答案：A

32、岩土工程勘察合同的实施原则（ ）？

A、实际履行、全面履行、诚实守信；B、执行“规范”、“法规”；

C、集中最优的技术力量和设备开展工作；D、分包合作；

答案：A

33、岩土工程合同在执行中出现纠纷时，应采取（ ）来解决？

A、人民法院起诉；B、建设行政部门调节；

C、行政仲裁委员会仲裁；D、以上三种方式均可；

答案：D

34、岩土工程勘察,对于采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，勘察收费（ ）？

A、可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额；

B、可以在上浮20%的幅度内协商确定收费额；

C、不允许上浮；

D、上下浮动均不允许；

答案：A

35、工程勘察设计收费标准规定，对于工程投资估算额为500万元以下的勘察收费（ ）？

A、政府指导价；B、市场调节价；C、收费定额价；D、总投资额的1%；

答案：B

36、勘察收费，下列那一项包括在基准价中（ ）？

B、 购买有关资料的费用；B、勘察作业大型机械搬运费；

C、地下水位长期观测；  D、青苗、树木及水域养殖物赔偿费；

答案：C

37、工程勘察期间，室外气温高于（ ）度时，勘察收费的实物收费项应乘以附加调整系数？

A、40；B、41；C、35；D、39；

答案：C

38、勘察人应向发包人提供勘察文件的标准份数为（ ）份？

A、10；  B、5；  C、8；  D、4；

答案：D

二、案例题

1、有一个中型企业，为了扩大再生产的能力及考虑生态环保的要求，准备扩建厂房及引进先进生产线，此次投资其施工单项合同估算价为230万人民币。企业领导及技术人员对该建设项目进行了从酝酿、设计到施工进行了一系列细心的准备工作。企业方未进行招标，选定了一家二级施工企业承揽施工任务。为筹措资金，企业方决定向银行申请贷款，银行以企业方未向他们提供项目可行性研究报告为由，拒绝给其贷款。

（1）你认为此案例中企业方和银行的作法各有几处错误（    ）？

A 企业方1处错误，银行1处错误

B 企业方2处错误，银行1处错误

C 企业方1处错误，银行0处错误

D 企业方2处错误，银行0处错误

（2）请说出以上选择的理由。

答案：

（1）C 

（2）理由：企业方在选择施工单位时未进行招标

①《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中第二条第6款中规定：生态环境保护项目必须进行招标。

②《工程建设项目招标规范和规模标准规定》中第七条第1款中规定：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的工程建设项目必须进行招标。

2、有一家勘察设计单位为了加强对建设工程勘察活动管理，保证建设工程勘察质量，增加单位的经济效益和知名度，特聘任了一名任职于另一家勘察设计单位的著名注册职业高级工程师，双方签定了聘任合同。经过这名工程师和勘察设计单位的共同努力，此勘察设计单位名声大振，业务增多。一年以后，承接了多项工程的勘察设计任务，因为种种原因，他们所承揽的某些勘察设计任务不能按期完工，为了避免损失，勘察设计单位将所承揽的部分建设工程的勘察设计工作转包和经与发包方口头协商后分包给具有相应资质等级的工程勘察设计单位，并且定期完成了该工程的勘察任务，并取得了良好的效果。

（1）你认为本例中无论是勘察设计单位还是受聘工程师的作法共有（    ）处错误。

A、 1处；B、2处；C、 3处；D、 4处；

（2）指出错误的原因。

答案：

（1）C 

  （2）理由：

       第一处错误：《建筑工程勘察设计条例》第十条规定：建设工程勘察、设计注册职员和其他专业技术人员只能受聘于一个建设工程勘察设计单位。

       第二处错误：《建筑工程勘察设计条例》第二十条规定：建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。

       第三处错误：《建筑工程勘察设计条例》第十九条规定：除建设工程主体部分的勘察、设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。
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